## Slide 1
P
D
C
A
循环工作方法培训
汇报人：PPT818
部门：PPT818
PDCA cycle working method training

## Slide 2
目 录
CONTENTS
什么是PDCA循环
01.
PDCA循环运作
02.
PDCA循环的用途
03.
PDCA循环的特点
04.
D
P
A
C
https://www.PPT818.com/

## Slide 3
什么是PDCA循环
PART 01

## Slide 4
什么是PDCA循环
PDCA是英语单词Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Act(修正)的优品个字母，PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。
什么是PDCA循环

## Slide 5
PDCA循环运作
1、要认清目的，即计划项目、计划目标
2、要充分掌握与计划有关的事项
3、现状分析
4、以5W2H法思考
5、属于改善性计划，把鱼骨图法带进来运用
6、做成实施方案及实施时间
7、可分阶段性，但要有连贯性
8、应有数据可衡量及成果评估做计划的注意事项
做计划的注意事项

## Slide 6
4C管理：Check（检查）；Communicate（沟通）；Clean （清理）；Control（控制）。
PDCA新解
P、D、C、A四个英文字母所代表的意义如下：
计划职能包括三小部分：目标（goal）；实施计划（plan）；收支预算（budget）。
设计方案和布局。
Act（执行，对总结检查的结果进行处理）；Aim（按照目标要求行事，如改善、提高）。
Action —— 行动
Plan —— 计划
Check —— 检查
DO —— 执行
D
P
A
C

## Slide 7
PDCA —— P计划阶段
PLAN — 计划
明确所要解决的问题或所要实现的目标，并提出实现目标的措施或方法。
PLAN — 计划阶段
Do
Plan
Action
Check

## Slide 8
什么是PDCA循环
把握现状
设定目标
实施计划的推进组织及方法
实施计划的教育资料
管理项目
预算及评估收益
PPT下载 http://www.PPT818.com/xiazai/

## Slide 9
PDCA循环运作
PART 02

## Slide 10
做计划的工具
类型 | 5W1H | 说明 | 对策
主题 | What | 要做的是什么？该任务能取消吗？ | 取消不必要的任务
目的 | Where | 为什么这项任务是必须的？澄清目的 | 
位置 | Where | 在哪里做这项工作？必须在那里做吗？ | 
顺序 | When | 什么时间做这项工作最好？ | 改变顺序或组合
人员 | Who | 谁来做这项工作？应该让别人做吗？ | 
方法 | How | 如何做这项工作？这是最好的方法吗？ | 简化任务
1、5W1H法
2、因果图法

## Slide 11
名人名言
人类6个忠实的仆役，他们教我所有的事情。他们的 名字是：何时、 何地、 谁、何事、为何、如何。
纪伯伦

## Slide 12
P5W1H法
计划的内容如何完成好，需要将方案步骤具体化，逐一制定对策，明确回答出方案中的“5W1H”即:
为什么制定该措施(Why)?
达到什么目标(What)?
在何处执行(Where)?
由谁负责完成(Who)?
什么时间完成(When)?
如何完成(How)?
5W1H

## Slide 13
5W1H法
解决办法
Why
为什么领一支铅笔也要填申请单？
为什么这么小的事情要盖公司大印？
为什么一张登记表要等待两月？
为什么要重重管制？
为什么不让他们自由竞争？
为什么要这样做？
不这样做有何不可？
为什么不用机械代替人力？

## Slide 14
5W1H法
解决办法
What
目的是什么？
条件是什么？
重点是什么？
功用是什么？
规范是什么？
什么有关系？
生产什么东西最适合？

## Slide 15
5W1H法
解决办法
Who
谁是项目负责人？
谁负责执行？
谁来制定方案？
谁来办最方便？
谁不可以办？
谁会赞成？
谁被忽略了？
谁是决策者？
谁需要来受训？

## Slide 16
5W1H法
解决办法
When
何时要完成？
需要几天才算合理？
何时最切合时宜？
现在是否行动？
将来会有何转变？

## Slide 17
5W1H法
解决办法
Where
在哪里建生产线？
原材料从哪里采购？
产品卖到哪里去？
哪里最畅销
哪里最滞销？
Notes: https://www.ypppt.com/

## Slide 18
5W1H法
解决办法
How
怎样做最省力？
怎样做最快？
怎样做效率最高 ？
有什么更好的办法？
怎样避免失败？
怎样求发展？
怎样点滴做起？
怎样增加销量？
怎样加强销货服务？

## Slide 19
5W1H举例
5W1H举例
关于开展企业基础管理工具培训的通知各部门： Why
为促进员工管理意识的提升，使员工更好的掌握工作、学习方法，公司将组织《企业基础管理工具》培训，现将有关事项通知如下：
培训内容：企业基础管理手法 What
培训时间：2015年1月26日下午14：00至16：00 When
培训地点：6楼大会议室 Where
参加人员：各部门员工 Who
D
P
A
C

## Slide 20
5W1H举例
5W1H举例
培训讲师：Daivd Who
注意事项： How
各位同事如有事不能参加，需提前向人事行政部请假。
参训人员提前五分钟到达培训地点，并做好签到记录。
为保持良好的培训秩序，培训期间需关闭手机或设置振动。
培训期间不允许提前离开，如有特殊情况需向人事行政部请假。
D
P
A
C

## Slide 21
因果图法（5M1E）
又称特性要因图、鱼骨图。是一种用于分析结果与可能影响结果的因素，寻找措施来促进问题的解决的一种工具。
材料
人员
测量
环境
机器
方法

## Slide 22
PDCA —— D执行
DO — 执行
贯彻落实计划中的措施和方法。
如果没有好的执行，再好的计划也是空谈。
DO — 执行阶段
Do
Plan
Action
Check

## Slide 23
DO — 执行
对相关人员实施教育
按计划中的组织将管理活动分担
全员参与改善提案
过程中如有异常应及时处置
认真记录相关数据
实施报告进展情况
实施步骤及注意事项

## Slide 24
执行计划的职能
1、计划实现的目标是什么2、计划对于规划的类型分解3、做什么
4、如何做5、做的时间6、做的程序7、谁来做？
A-action
1、具体目标2、阶段性成果3、时间表4、责任人与配合人5、预算费用6、计划中的具体项目7、支持资源
问题
措施

## Slide 25
有效的纠正措施的特点
1、计划实现的目标是什么2、计划对于规划的类型分解3、做什么
4、如何做5、做的时间6、做的程序7、谁来做？
A-action
1、具体目标2、阶段性成果3、时间表4、责任人与配合人5、预算费用6、计划中的具体项目7、支持资源
问题
措施

## Slide 26
纠正预防措施
（1）原因分析不准确（2）措施无法量化（3）措施未针对原因（4）措施对点不对面（5）验证记录不具体
A-action
（1）制度固化（2）防呆 管理（3）培训 ，培训，再培训(4）检查，检查，再检查
注意的几个问题
常用的纠正措施

## Slide 27
PDCA循环的特点
PART 03

## Slide 28
PDCA循环的特点
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
1、大环套小环，小环保大环，互相促进，推动大循环

## Slide 29
PDCA循环的特点
原有水平
现有水平
目标水平
改
进
阶梯式进步
PDCA循环是爬楼梯上升式的循环，每转动一周，质量就提高一步。原有水平新的水平
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A

## Slide 30: 3、PDCA循环是综合性循环，四个阶段是相对的，它们之间不是截然分开的。 4、推动PDCA循环的关键是“修正”阶段。
PDCA循环的特点
D
P
A
C
Plan
DO
Check
Action

## Slide 31
PDCA循环的用途
PART 04

## Slide 32
PDCA循环的用途
有助于持续改进提高。
有助于供应商管理。
有助于人力资源管理。
有助于新产品开发管理。
有助于流程测试管理。
PDCA循环的用途

## Slide 33
PDCA循环的用途
适用于日常管理，且同时适用于个体管理与团队管理
适用于质量管理
戴明环的过程就是发现问题、解决问题的过程
适用于项目管理

## Slide 34
P
D
C
A
谢谢观看
汇报人：PPT818
部门：PPT818